Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Россошанская основная общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

от 29 июня 2026 г                          х. Севостьянов                                       № 39

О внедрении типового решения в сфере образования

В соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе «Моя школа», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2022 г. № 1241, Соглашением о внедрении и эксплуатации типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования в Ростовской области от 11.03.2026 № ОК-П13-20951, руководствуясь Распоряжением Правительства Ростовской области от 22.06.2026 №379 «О внедрении типового решения в сфере образования в Ростовской области»., на основании приказа отдела образования Администрации Милютинского района Ростовской области от 24.06.2026 №129, руководствуясь Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Россошанской основной общеобразовательной школы.

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план-график мероприятий по подготовке к внедрению Типового решения в сфере образования (далее – ТОР «Моя школа») 
с 1 сентября 2026 г. (приложение № 1) и обеспечить его реализацию.

- Назначить ответственными за организацию мероприятий, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа», следующих лиц:

  - За подготовку педагогических и иных работников к работе 
с ТОР «Моя школа» в период с 01.08.2026 по 01.09.2026 – Ананьеву Ольгу Петровну, заместителя директора по УР.

  - За организацию регистрации педагогических и иных работников 
в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме» – Овчинникову Екатерину Петровну, заместителя директора по воспитательной работе.

  - За техническое сопровождение проведения мероприятий в рамках внедрения ТОР «Моя школа» – Севостьянову Наталью Викторовну, учителя информатики.

  - За подготовку и проведение сквозного тестирования, подготовку документов о проведении сквозного тестирования – Ананьеву Ольгу Петровну, заместителя директора по УР.

  - За информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя Школа» 
для доступа к электронному дневнику – Овчинникову Екатерину Петровну, заместителя директора по воспитательной работе.

- Создать рабочую группу по подготовке к внедрению 
ТОР «Моя школа» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

- Создать отдельный раздел на официальном сайте для размещения информации для обучающихся и их родителей (законных представителей). Ответственный – Севостьянова Наталья Викторовна, учитель информатики.

- Рабочей группе обеспечить:

  - Cвоевременное внесение данных в ТОР «Моя школа», их полноту 
и достоверность;

  - Информирование педагогических и иных работников о мероприятиях, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа»;

  - Формирование документов о проведении сквозного тестирования 
и их передачу в отдел образования Администрации Милютинского района Ростовской области.

  - Взаимодействие с ответственными специалистами, назначенными 
приказом от 24.06.2026 №129  отдела образования Администрации Милютинского района Ростовской области.

- Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ Россошанской ООШ  ____________ Я.В. Волоцкова

С приказом ознакомлены:

Ананьева О.П., заместитель директора по УР____________

Овчинникова Е.П., заместитель директора по ВР_________

Севостьянова Н.В., учитель информатики___________

Приложение 1

Рабочая группа по внедрению Типового решения в сфере образования

1.Ананьева О.П., заместитель директора по УР

2.Овчинникова Е.П., заместитель директора по ВР

3.Севостьянова Н.В., учитель информатики

4.Волоцкова Я.В., директор МБОУ Россошанской ООШ

УТВЕРЖДЕНО
Волоцкова Я.В.

Директор МБОУ Россошанской ООШ

«__» ____________2026 г.

План-график мероприятий по подготовке к внедрению 
Типового решения в (наименование образовательной организации)

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Результат исполнения | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |
|  | Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) | Руководители образовательных организаций | Не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА | 01.08.2026 |
|  | Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа» | Руководители образовательных организаций | Нормативные правовые акты направлены Минцифры России и Минпросвещения России | 29.06.2026 |
|  | Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА | Руководители образовательных организаций | Не менее 85% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций прошли регистрацию в ЕСИА | 15.09.2026 |
|  | Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями) | Руководители образовательных организаций | Не менее 60% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа» | 15.09.2026 |
|  | Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации) |  |  |  |
|  | Комплектование 1 класса и 10 классов в РГИС по итогам первой волны | Руководители образовательных организаций | Информация представлена в Минцифры России и Минпросвещения России | 01.07.2026 |
|  | В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027 | Руководители образовательных организаций | Информация направлена в Минцифры России | 08.07.2026 |
|  | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы) | Руководители образовательных организаций | Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа» | 19.07.2026 – 20.08.2026 |
|  | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций) | Руководители образовательных организаций | Все пользователи в образовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа» | с 20.08.2026 |
|  | Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа» | Руководители образовательных организаций | Сквозное тестирование проведено | с 20.08.2026 |
|  | Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования | Руководители образовательных организаций | Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России | 25.08.2026 |
|  | Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год | Руководители образовательных организаций | Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем образовательным организациям | 01.09.2026 |
|  | Обеспечение переноса поступивших заявлений после 07.09.2026 до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях | Руководители образовательных организаций | Данные внесены в ТОР «Моя школа» | с 08.09.2026 |
|  | Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа» |  |  |  |
|  | Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | Руководители образовательных организаций | Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | 19.07.2026 – 19.08.2026 |
|  | Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки | Руководители образовательных организаций | Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку | 01.08.2026 – 01.09.2026 |
|  | Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам | Руководители образовательных организаций | Пользователи ТОР «Моя школа принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам | с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно |