Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Россошанская основная общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

от 29 июня 2026 г                          х. Севостьянов                                       № 39

О внедрении типового решения в сфере образования

В соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе «Моя школа», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2022 г. № 1241, Соглашением о внедрении и эксплуатации типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования в Ростовской области от 11.03.2026 № ОК-П13-20951, руководствуясь Распоряжением Правительства Ростовской области от 22.06.2026 №379 «О внедрении типового решения в сфере образования в Ростовской области»., на основании приказа отдела образования Администрации Милютинского района Ростовской области от 24.06.2026 №129, руководствуясь Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Россошанской основной общеобразовательной школы.


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к внедрению Типового решения в сфере образования (далее – ТОР «Моя школа») 
с 1 сентября 2026 г. (приложение № 1) и обеспечить его реализацию.
1. Назначить ответственными за организацию мероприятий, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа», следующих лиц:
0. За подготовку педагогических и иных работников к работе 
с ТОР «Моя школа» в период с 01.08.2026 по 01.09.2026 – Ананьеву Ольгу Петровну, заместителя директора по УР.
0. За организацию регистрации педагогических и иных работников 
в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме» – Овчинникову Екатерину Петровну, заместителя директора по воспитательной работе.
0. За техническое сопровождение проведения мероприятий в рамках внедрения ТОР «Моя школа» – Севостьянову Наталью Викторовну, учителя информатики.
0. За подготовку и проведение сквозного тестирования, подготовку документов о проведении сквозного тестирования – Ананьеву Ольгу Петровну, заместителя директора по УР.
2.5  За информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя Школа» 
для доступа к электронному дневнику – Овчинникову Екатерину Петровну, заместителя директора по воспитательной работе.
1. Создать рабочую группу по подготовке к внедрению 
ТОР «Моя школа» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
1. Создать отдельный раздел на официальном сайте для размещения информации для обучающихся и их родителей (законных представителей). Ответственный – Севостьянова Наталья Викторовна, учитель информатики.
1. Рабочей группе обеспечить:
0. Cвоевременное внесение данных в ТОР «Моя школа», их полноту 
и достоверность;
0. Информирование педагогических и иных работников о мероприятиях, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа»;
0. Формирование документов о проведении сквозного тестирования 
и их передачу в отдел образования Администрации Милютинского района Ростовской области.
0. Взаимодействие с ответственными специалистами, назначенными 
приказом от 24.06.2026 №129  отдела образования Администрации Милютинского района Ростовской области.
1. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ Россошанской ООШ  ____________ Я.В. Волоцкова


С приказом ознакомлены:

Ананьева О.П., заместитель директора по УР____________

Овчинникова Е.П., заместитель директора по ВР_________
Севостьянова Н.В., учитель информатики___________








	Приложение 1
Рабочая группа по внедрению Типового решения в сфере образования
1.Ананьева О.П., заместитель директора по УР
2.Овчинникова Е.П., заместитель директора по ВР
3.Севостьянова Н.В., учитель информатики
4.Волоцкова Я.В., директор МБОУ Россошанской ООШ







































[bookmark: _GoBack]


УТВЕРЖДЕНО
Волоцкова Я.В.
Директор МБОУ Россошанской ООШ
«__» ____________2026 г.

План-график мероприятий по подготовке к внедрению 
Типового решения в (наименование образовательной организации)

	№ п/п
	Мероприятие
	Ответственные исполнители
	Результат исполнения
	Сроки исполнения

	1. 
	Организационные мероприятия

	1.1. 
	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)
	Руководители образовательных организаций
	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА
	01.08.2026

	1.2. 
	Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа»
	Руководители образовательных организаций
	Нормативные правовые акты направлены Минцифры России и Минпросвещения России
	29.06.2026

	1.3. 
	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА
	Руководители образовательных организаций
	Не менее 85% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций прошли регистрацию в ЕСИА
	15.09.2026

	1.4. 
	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями) 
	Руководители образовательных организаций
	Не менее 60% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»
	15.09.2026

	2. 
	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации)

	2.1. 
	Комплектование 1 класса и 10 классов в РГИС по итогам первой волны
	Руководители образовательных организаций
	Информация представлена в Минцифры России и Минпросвещения России
	01.07.2026

	2.2. 
	В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027
	Руководители образовательных организаций
	Информация направлена в Минцифры России
	08.07.2026

	2.3. 
	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)
	Руководители образовательных организаций
	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»
	19.07.2026 – 20.08.2026

	2.4. 
	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций)
	Руководители образовательных организаций
	Все пользователи в образовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа»
	с 20.08.2026

	2.5. 
	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»
	Руководители образовательных организаций
	Сквозное тестирование проведено
	с 20.08.2026

	2.6. 
	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования
	Руководители образовательных организаций
	Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России
	25.08.2026

	2.7. 
	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год
	Руководители образовательных организаций
	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем образовательным организациям
	01.09.2026

	2.8. 
	Обеспечение переноса поступивших заявлений после 07.09.2026 до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях
	Руководители образовательных организаций
	Данные внесены 
в ТОР «Моя школа»
	с 08.09.2026 

	3. 
	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»

	3.1. 
	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»
	Руководители образовательных организаций
	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»
	19.07.2026 – 19.08.2026

	3.2. 
	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки
	Руководители образовательных организаций
	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку
	01.08.2026 – 01.09.2026

	3.3. 
	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам
	Руководители образовательных организаций
	Пользователи ТОР «Моя школа принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам
	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно








